ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района Ивановской области

От 20.12.2022 г.                                                                                                                      № 92

с. Заречный

- Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»

- (в редакции постановления администрации от 12.03.2024 № 16, от 24.12.2024 № 72, от 24.04.2025 № 22)

В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», администрация Междуреченского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации Междуреченского сельского поселения:

- от 25.01.2017 г. № 14 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»;

- от 18.04.2017 г. № 46 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского сельского поселения № 14 от 25.01.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»;

- от 04.12.2017 г. № 114 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского сельского поселения № 14 от 25.01.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»;

- от 29.01.2018 г. № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского сельского поселения № 14 от 25.01.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»;

- от 09.10.2018 г. № 64 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского сельского поселения № 14 от 25.01.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»;

- от 09.01.2020 г. № 3 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского сельского поселения № 14 от 25.01.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»;

- от 12.01.2021 г. № 1 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского сельского поселения № 14 от 25.01.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»;

- 16.03.2021 г. № 26 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского сельского поселения № 14 от 25.01.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении»;

- от 28.01.2022 г. № 4 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского сельского поселения № 14 от 25.01.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском сельском поселении».

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на информационном стенде поселения, находящемся по адресу: с. Заречный, ул. Максима Горького, дом 6 и на сайте Администрации Междуреченского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава Междуреченского сельского поселения                                                М.Н.Соколов

Приложение

к постановлению администрации

Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района

Ивановской области

от 20.12.2022 г. № 92

- Муниципальная программа

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Междуреченского сельского поселения»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Междуреченского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» - Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Федеральный закон от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Разработчик программы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Перечень подпрограмм | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Междуреченского сельского поселения» |
| Цели программы | Повышение энергетической эффективности ресурсов при потреблении энергетических ресурсов |
| Задачи программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - экономия топливно-энергетических ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; -нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Целевые показатели программы | Снижение общего потребления энергоресурсов на 2023-2027 год |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 год |
| Источники и объемы финансирования | Источник финансового обеспечения реализации программы – средства местного бюджета, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: 2023 год – 10,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 10,0 тыс. рублей; 2026 год – 10,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. Объемы и структура финансирования мероприятий Программы уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных проектировок Междуреченского сельского поселения. Муниципальный заказчик ежегодно уточняет и согласовывает перечень первоочередных проектов и мероприятий, намеченных к финансированию, руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. |
| Планируемые результаты реализации Программы: | - Снижение общего потребления энергоресурсов; - Снижение расходов местного бюджета на оплату энергоресурсов в сопоставимых условиях. |

- ПОДПРОГРАММА

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Междуреченского сельского поселения»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Муниципальная программа Междуреченского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Междуреченского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Федеральный закон от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Цели подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - экономия топливно-энергетических ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Целевые показатели подпрограммы | - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - Оснащение приборами учета энергетических ресурсов; - Установление лимитов потребления электроэнергии; - Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 год |
| Источники и объемы финансирования | Источник финансового обеспечения реализации программы – средства местного бюджета; объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: 2023 год – 10,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 10,0 тыс. рублей; 2026 год – 10,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей. Объемы и структура финансирования мероприятий Программы уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных проектировок Междуреченского сельского поселения. Муниципальный заказчик ежегодно уточняет и согласовывает перечень первоочередных проектов и мероприятий, намеченных к финансированию, руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | - Экономия электрической энергии в здании администрации и в системах уличного освещения; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |

1.Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве. Расходы администрации Междуреченского сельского поселения на оплату коммунальных ресурсов занимают значительную часть в бюджете сельского поселения.

Реализация мероприятий программы, направленных на нормирование энергопотребления, энергосберегающих мероприятий позволят снизить потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждениям и предприятиям ЖКХ.

Структура энергопотребления администрации Междуреченского сельского поселения представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  | 2023 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 15.1 | 14.9 | 14.1 | Переход с централизованного отопления на индивидуальное газовое был в 2020 году |
| 2 | Природный газ | куб. м | 83.8 | 82.17 | 81.79 |  |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

- электрической энергии – Общество с ограниченной ответственностью «ЭСК Гарант»;

- природного газа – «Газпром газораспределение Иваново».

Характеристика помещений:

Таблица 2

| Параметр | с. Заречный ул. Максима Горького д. 6 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Техническое описание объекта |  |
| Занимаемая площадь (кв. м) | 99.7 |
| отапливаемая площадь (кв. м) | 99.7 |
| год ввода в эксплуатацию | 1906 |
| Сведения об оснащенности приборами учета |  |
| электроэнергия |  |
| необходимое количество ПУ, шт. | 1 |
| из них введено в эксплуатацию, шт. | 1 |
| Природный газ |  |
| необходимое количество ПУ, шт. | 1 |
| из них введено в эксплуатацию, шт. | 1 |
| Окна | 6 |
| требующих замены, ед. | 0 |
| требующих утепления, ед. | 0 |
| остекление энергосберегающими стеклопакетами (% от общего остекления) | 65 |
| Кровля |  |
| тип кровли | железо |
| Кол-во входных дверей, ед., в том числе | 1 |
| требующих замены, ед. | - |
| с тамбурами, ед. | - |
| требующих утепления, ед. | - |

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации – данных нет.

Общая площадь помещений организации составляет 117,9 кв. м, в том числе отапливаемая – 99.7 кв. м.

Для освещения помещений организации используется 34 энергосберегающих ламп. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Наружное освещение осуществляется уличным освещением.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения | Количест-во световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |  |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА*, ед. |  |  |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |  |
| Помещения администрации | 25 | Светильники офисные | 25 | - | - | - |  |

* Электронный пускорегулирующий аппарат

Оплата энергетических ресурсов, потребляемых администрацией

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 19.6 | 17.1 | 14.1 |
| Природный газ | тыс.руб. | 18.7 | 22.1 | 21.7 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 38.3 | 39.2 | 35.8 |

3. Цели Программы

Основными целями Программы являются:

1. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет оптимизации их использования, проведения энергосберегающих мероприятий непосредственно на местах, внедрения энергосберегающих решений и технологий.

2. Совокупное снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади.

3. Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, создание более комфортных условий для сотрудников. Уменьшение административной нагрузки на руководство, связанной с обеспечением энерго- и теплоснабжения.

4. Сроки и целевые показатели реализации Программы

Программа рассчитана на 2023-2027 годы. В ходе реализации программных мероприятий планируется достичь снижения электричества, и как следствие, сокращение расходов организации в целом. Ниже приведен ряд целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться в результате реализации мероприятий, содержащихся в программе.

Приложение 1

# СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Целевые показатели отражающие долю используемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема природного газа расчеты за который осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие удельный расход |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м общей площади | кВт.ч/кв.м. | 14.02 | 13,92 | 13,65 | 13,60 | 13,55 |
| 2.2 | Удельный расход природного газа на 1 кв.м общей площади | куб.м./кв.м. | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимост ном выражени и |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимо стном выраж ении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остном выраж ении |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  | в стоим остном выраж ении |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  | в стоим остном выраж ении |  |  |
|  |  | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб. | исто чник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. |  | кол- во |  |  |  |  | ед. изм. |  | тыс. руб |  | источ ник | объем, тыс. руб. |  | кол- во |  |  | ед. изм. |  |  |  | тыс. руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  |  |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | Без затрат |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - | Без затрат |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  |  |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |
| 1.2 | Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | Без затрат |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - | Без затрат |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 2. Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимост ном выражени и |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимо стном выраж ении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остно м выраж ении |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимост ном выражени и |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  | в стоимост ном выражени и |  |
|  |  | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб. | исто чник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник |  | объем, тыс. руб. |  |  |  |  | кол- во |  | ед. изм. |  | тыс. руб. | источ ник |  | объем, тыс. руб. |  | кол- во |  |  | ед. изм. |  |  |  | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |
| 2.1. Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |  |  | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Замена перегоревших светодиодных светильников в здании администрации | МБ | - |  |  |  | МБ | Без затрат |  |  |  | МБ | 2,0 |  |  |  | МБ |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Опрессовка и промывка системы отопления | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - |  | Без затрат |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | Без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.4 Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | МБ | 10,0 |  |  |  | МБ | Без затрат |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

# ОТЧЕТ

# О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И  ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 1 января 20___ г.

Дата

Наименование организации: Администрация междуреченского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Глава

Междуреченского сельского поселения            ____________________        __________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                               ____________________       ___________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

Специалист администрации                               _____________________        __________________________

(подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение 4

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 1 января 20___ г.

Дата

Наименование организации: Администрация Междуреченского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |
|  |  | источник |  | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава

Междуреченского сельского поселения            ____________________        __________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                               ____________________       ___________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)

Специалист администрации                               _____________________        __________________________

(подпись)                               (расшифровка подписи)