ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района

От 27.03.2017 г.                                                                                          №  32

с. Заречный

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2020 г.г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с целью актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского сельского поселения администрация Междуреченского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2020 годы (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского сельского поселения, направить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и в НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области».

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Междуреченского сельского поселения:                             В.Л. Елинов

Н.Шмелева

84932346065

- Приложение к

Постановлению

Администрации Междуреченского сельского поселения

№ 32 от  27.03.2017 г.

- Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Междуреченского сельского поселения Ивановской области на  2018-2020г.г.

- Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района, в отношении которых в 2018-2020 г.г. планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Заречный ул. Фабричная д. 2 | 1957 | - -- | дерево | 2 | 2 | 437,0 | Капитальный ремонт крыши | 1535,49 |
| с. Заречный ул. Комсомольская д. 4 | 1955 | --- | дерево | 2 | 2 | 611,9 | Капитальный ремонт крыши | 1675,08 |
| с. Заречный ул. Красноармейская д. 9 | 1953 | --- | дерево | 2 | 2 | 581,0 | Капитальный ремонт крыши | 1605,28 |
| с. Заречный ул. Красноармейская д. 11 | 1953 | --- | дерево | 2 | 2 | 411,0 | Капитальный ремонт крыши | 1535,49 |
| с. Заречный ул. Комсомольская д. 2 | 1951 | --- | дерево | 2 | 2 | 505,8 | Капитальный ремонт крыши | 1535,49 |
| с. Заречный ул. Заречная д. 1 | 1954 | --- | дерево | 2 | 2 | 377,6 | Капитальный ремонт крыши | 1395,9 |
| с. Заречный ул. Фабричная д. 14 | 1960 | --- | кирпич | 2 | 1 | 380,9 | Капитальный ремонт крыши | 1400,0 |
| Итого по Междуреченскому сельскому поселению |  |  |  |  |  | 3305,2 |  | 10681,73 |

- Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района в которых в 2018-2020 г.г. планируется проведение капитального ремонта общего имущества по видам работ  по капитальному ремонту

| Адрес МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Всего | Ремонта крыши | Ремонта фундамента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Заречный | Фабричная | 2 |  | 1535,49 | 0 |
| с. Заречный ул. | Комсомольская | 4 |  | 1675,08 |  |
| с. Заречный | Красноармейская | 9 |  | 1605,28 | 0 |
| с. Заречный | Красноармейская | 11 |  | 1535,49 | 0 |
| с. Заречный | ул. Комсомольская | 2 |  | 1535,49 | 0 |
| с. Заречный | ул. Заречная | 1 |  | 1395,9 | 0 |
| с. Заречный | Фабричная | 14 |  | 1400,0 | 0 |