РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении долгосрочной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Междуреченского сельского поселения на 2013-2015гг.»

Принято Советом Междуреченского сельского поселения  20 февраля 2013 года

В целях улучшения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, дворовых территорий населенных пунктов, развития автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Междуреченского сельского поселения, в соответствии с  Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2009             N356-п (ред. от 23.11.2012) "Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 2010 - 2015 годы", Уставом муниципального образования «Междуреченского сельское поселение Заволжского муниципального района», Совет Междуреченского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить  долгосрочную целевую  программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Междуреченского сельского поселения на 2013-2015гг.» (приложение №1).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Междуреченского  сельского поселения                               С.В.Бокарева

С. Заречный

20.02.2013

№ 7

Приложение № 1

к решению Совета Междуреченского

сельского поселения

Заволжского муниципального района

от  20.02.2013 № 7

ПРОГРАММА

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов Междуреченского сельского поселения на 2013-2015гг.»

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов междуреченского сельского поселения на 2013-2015гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 2010 -2015гг.» (в редакции от 23.11.2012) |
| Заказчик Программы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение ежегодного, своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, комфортного проживания граждан в населенных пунктах. |
| Задачи Программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования , находящихся в границах населённых пунктов Междуреченского сельского поселения; - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Междуреченского сельского поселения; - поддержание в нормативном состоянии дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Междуреченского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов Междуреченского сельского поселения - Произвести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2013 - 2015 гг. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет – 4,735млн. руб. за счет средств бюджета МО « Междуреченского сельское поселение» - 0,143 млн.руб, предоставления субсидий из дорожного фонда Ивановской области – 4,592 млн.руб. Объем финансирования указанных мероприятий может ежегодно уточняться в соответствии с решением Совета Междуреченского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом предоставляемых субсидий из дорожного фонда Ивановской области. |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Междуреченское сельское поселение находится в восточной части Заволжского района Ивановской области. Поселение на севере граничит с Островским муниципальным районом  Костромской области, на востоке с Сосневским сельским поселением, на западе с Волжским сельским поселением, на юге – с Кинешемским районом Ивановской области. Граница поселения на севере и в западной части проходит по лесному фонду, в восточной части проходит по середине  р. Мера, а в южной части – по середине  р. Волги - Горьковского водохранилища.

Законом Ивановской области от 18.06.2009 № 62-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Заволжском муниципальном районе» Чегановское и Заречное сельские поселения объединены в Междуреченское сельское поселение.

Административным   центром  Междуреченского сельского поселения является село Заречный.  Расположено поселение по берегам реки Мера и Волги.

Расстояние от центральной усадьбы поселения – с. Заречный до районного центра –   г. Заволжска – 10 км, до областного центра – г. Иваново 105 км.

Междуреченского сельское поселение Заволжского муниципального района расположено в северной части Ивановской области, граничит с Островским муниципальным районом  Костромской области, Кинешемским  муниципальным районом, с Сосневским сельским поселением Заволжского муниципального района Ивановской области.

Расстояние  от центральной усадьбы поселения с. Долматовский  до районного центра  г. Заволжска - 17 км, до областного центра - г. Иваново  - 123 км. Междуреченское сельское поселение объединяет 24 населенных пункта. Численность населения на 01.01.2013 г. составляет 2279 человек.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ РЕШЕНИЯ

Протяженность автомобильных дорог в границах Междуреченского сельского поселения  составляет  53,2 км.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, проездов к придомовым территориям, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении  ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог и проездов на переходный тип покрытия. Наиболее распространенными дефектами  покрытий являются износ,  выбоины и т. д.

Необходимость разработки долгосрочной муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети, дворовых территорий  населенных пунктов  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Междуреченского сельского поселения на 2013-2015гг.» (далее Программа) обусловлена тем, что состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов Междуреченского сельского поселения при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

В результате недостатка финансовых средств  в бюджете муниципального образования  работы по ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов производились не в полном объеме,  транспортно - эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям.

С 2012 года планирование расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов, на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам  осуществляется на принципиально новой основе. Местному бюджету оказывается государственная поддержка в виде предоставления субсидий из дорожного фонда Ивановской области.

В целях обеспечения ежегодного, своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения,  комфортного проживания граждан в населенных пунктах, необходимо решение следующих задач:

- разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения,

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- выполнение мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с.Заречный и д.Коротиха Междуреченского сельского поселения;

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Междуреченского сельского поселения выполняет функции муниципального заказчика по  ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Совет Междуреченского сельского поселения осуществляет контроль  за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ. В 2013г. полномочия по размещению муниципального заказа переданы администрации Заволжского муниципального района.

Администрация сельского поселения осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

3) контроль  за выполнением мероприятий Программы;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Междуреченского  сельского поселения в пределах средств, предусмотренных Программой;

5) контроль  за целевым использованием финансовых средств.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Междуреченского сельского поселения и субсидий из дорожного фонда Ивановской области.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на реализацию программы. Решение о корректировке выделенных бюджетных средств на программу принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

5.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № | Наименование мероприятий, в границах населенных пунктов. (По годам реализации) | Площадь дорожного полотна, м2 | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | Субсидии из дорожного фонда Ивановской обл. | Средства бюджета поселения, (5% от объема финансирования) |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Заречный ремонт участков дороги ОП, подсыпка, планировка ул.Красноармейская , 700 м | 2800,0 | 800,0 | 762,0 | 38,0 |
|  | ИТОГО на 2013г. | 2800,0 | 800,0 | 762,0 | 38,0 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
|  | с. Заречный ремонт участков дороги ОП, подсыпка, планировка ул.Красноармейская , 500 м | 2000,0 | 600,0 | 571,0 | 29,0 |
|  | с.Мера ремонт участков дороги ОП, подсыпка, планировка, 250 м | 1000,0 | 300,0 | 286,0 | 14,0 |
|  | ИТОГО на 2014г. | 3000,0 | 900,0 | 857,0 | 43,0 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
|  | с. Коротиха ремонт участков дороги ОП, подсыпка, планировка ул. Новая, 300м | 1200,0 | 360,0 | 342,8 | 17,2 |
|  | д.Комарово ремонт участков дороги ОП, подсыпка, планировка 300,0 м | 1200,0 | 360,0 | 342,8 | 17,2 |
|  | Д.Платково ремонт участков дороги ОП, подсыпка, планировка 100,0 м | 400,0 | 120,0 | 114,3 | 5,7 |
|  | ИТОГО на 2015г. | 2800,0 | 840,0 | 799,9 | 40,1 |

6. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| №п/п | Наименование мероприятий (По годам реализации) | Площадь территории, м2 | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии из дорожного фонда Ивановской обл. |  | Средства бюджета поселения(1% от объема финансирования) |  |
|  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Заречный ремонт, подсыпка, планировка проезда к многоквартирным домам по ул.Фабричная, 235 м | 940,0 | 373,5 |  | 369,8 |  | 3,7 |  |
| 3 | д.Коротиха ремонт, подсыпка, планировка проезда к многоквартирным домам по ул.Центральная, 140 м | 560,0 | 221,1 |  | 218,9 |  | 2,2 |  |
|  | ИТОГО на 2013г. | 1500,0 |  | 594,6 |  | 588,7 |  | 5,9 |
|  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Заречный ремонт проезда к многоквартирным домам по ул.Фабричная, 200 м | 800,0 | 320,0 |  | 316,8 |  | 3,2 |  |
| 4 | д.Коротиха ремонт дворовой территории д.17,19,21 по ул.Центральная, (асфальт.покрытие) 200 м | 800,0 | 800,0 |  | 792,0 |  | 8,0 |  |
|  | ИТОГО на 2014г. | 1600,0 | 1120,0 |  | 1108,8 |  | 11,2 |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Заречный Ремонт проездов к дворовым территориям МКД по ул.Школьная, 300 м | 1200,0 | 480,0 |  | 475,2 |  | 4,8 |  |
|  | ИТОГО на 2015г. | 1200,0 | 480,0 |  | 475,2 |  | 4,8 |  |

- 7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

- Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественных материалов.

- В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.